DOCUMENTO DE EVIDENCIAS DE PRUEBAS
API DocDigital — Comunicación de prueba para integración
POST /pruebas-integracion/comunicaciones/test-recepcion

Tarjeta QA-5687 — Manual de Integración API MW v3.5

| Proyecto | DD-AUTOMATIZACION-QA — Framework automatización API Doc. Digital |
| --- | --- |
| Módulo probado | Pruebas de integración / test-recepcion |
| Ambiente | QA — https://middleware.docv3.test.digital.gob.cl/api/v3 |
| Versión API | Middleware v3.5 |
| Fecha de ejecución | 24 de junio de 2026 |
| Ejecutado por | Juan Francisco Candia (JFC) — QA Automatizador |
| Repositorio | JFCandia-Digital/DD-AUTOATIZACION-QA (rama main) |
| Resultado global | 9 casos PASS automatizados ¦ Suite Cucumber: 10 scenarios (10 passed) |

# 1. Objetivo

Documentar las evidencias de las pruebas ejecutadas sobre el endpoint POST /pruebas-integracion/comunicaciones/test-recepcion, que permite al integrador enviar comunicaciones oficiales de prueba a su propia entidad para validar métodos de recepción y rechazo, según criterios de aceptación de la tarjeta QA-5687.

# 2. Alcance

Happy path: envío con materia y folio (parámetros de entrada).

Flags opcionales: incorporaAnexos, isReservado, asociarProcedimientoAdministrativo.

Validación de campos obligatorios (materia, folio) — HTTP 400.

Seguridad: token inválido, nulo y expirado — HTTP 401.

Creación individual (un POST genera una comunicación).

Evidencia E2E mediante correos automáticos DocDigital (ids 89721–89726).

Flujo OP receptora: POST → GET pendientes-recepcion → PUT acuse/rechazo (TC-INT-017/018).

Fuera de alcance en esta iteración: TC-INT-010 a 015 (validaciones GET detalle/archivo/trazabilidad).

# 3. Ambiente y configuración de prueba

| URL Base | https://middleware.docv3.test.digital.gob.cl/api/v3 |
| --- | --- |
| Endpoint | POST /pruebas-integracion/comunicaciones/test-recepcion |
| Autenticación | OAuth2 — Token PDI (CLIENT_ID_PDI / CLIENT_SECRET_PDI) |
| Config servidor (Pablo) | Credenciales API entidad test en INFRA QA (24-06-2026) |
| Documento principal | Fijo sistema — prueba_dipres_test.pdf (FEA) |
| Despachadora interna | Agosto KE (login interno servidor) |
| Destinataria | Entidad del token OAuth |
| Naming QA | materia: QA Test Recepcion JFC … ¦ folio: QA-REC-JFC-… |
| Framework | Cucumber + TypeScript + Axios |
| Comando suite POST | npm run test_recepcion_report |
| Comando suite E2E OP | npm run test_recepcion_e2e_report |
| Comando cierre QA-5687 | npm run test_recepcion_cierre_report |

# 4. Historial de bloqueo y destrabe

| Fecha | Evento | Estado |
| --- | --- | --- |
| 23-06-2026 | HTTP 401 / errorCode 40100 — [ENV CREDENCIALES ENTIDAD_TEST] | Variables servidor QA no configuradas |
| 24-06-2026 | Susana solicita config a Pablo — API_CLIENT_ENTIDAD_TEST / API_SECRET_ENTIDAD_TEST | Credenciales entidad test en INFRA QA |
| 24-06-2026 | POST test-recepcion → HTTP 200 — ids 89721 (probe), 89722–89726 (suite) | Tarjeta destrabada — automatización ejecutada |

# 5. Resumen ejecutivo de resultados

| Total casos matriz | 18 |
| --- | --- |
| Casos PASS (automatizados) | 9 (TC-INT-001 a 009 + 016) |
| Casos pendientes | 8 (TC-INT-010 a 015, 017, 018) |
| Escenarios Cucumber @TestRecepcion | 10 |
| Steps ejecutados | 70 |
| Tiempo ejecución suite | ~14 segundos |
| Comunicaciones creadas | 89721 (probe), 89722, 89723, 89724, 89725, 89726 |
| Correos DocDigital recibidos | 6 (89721–89726) |
| Reporte HTML | reports/index.html — 100% scenarios passed |

Tras la configuración de credenciales entidad test por infraestructura (Pablo), el endpoint respondió HTTP 200 de forma consistente. Los despachos exitosos generaron correos de recepción DocDigital, confirmando el flujo end-to-end.

# 6. Matriz de casos de prueba

| ID | Tipo | Descripción | Pasos | Esperado | Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-INT-001 | API / Happy path | Envío comunicación de prueba con materia y folio (caso mínimo) | POST test-recepcion ¦ JSON mínimo ¦ Validar 200 + result.id | 200 OK, comunicación creada | 200 OK — id 89722 (24-06-2026 12:20:22) | PASS |
| TC-INT-002 | API / Funcional | Envío con incorporaAnexos=true | POST con incorporaAnexos: true | 200 OK con anexos de prueba | 200 OK — id 89723 | PASS |
| TC-INT-003 | API / Funcional | Envío con isReservado=true | POST con isReservado: true | 200 OK, flag reservado | 200 OK — id 89724 | PASS |
| TC-INT-004 | API / Funcional | Envío con asociarProcedimientoAdministrativo=true | POST con PA asociado | 200 OK, PA de prueba | 200 OK — id 89725 | PASS |
| TC-INT-005 | API / Funcional | Envío con todos los flags opcionales en true | POST flags combinados | 200 OK | 200 OK — id 89726 | PASS |
| TC-INT-006 | API / Validación | Rechazo sin materia | POST sin campo materia | 400 Bad Request | 400 — errorCode 40000 — materia es obligatorio | PASS |
| TC-INT-007 | API / Validación | Rechazo sin folio | POST sin campo folio | 400 Bad Request | 400 — errorCode 40000 — folio es obligatorio | PASS |
| TC-INT-008 | API / Seguridad | Token inválido o ausente | POST con token inválido/nulo | 401 Unauthorized | 401 — No autorizado. | PASS |
| TC-INT-009 | API / Seguridad | Token expirado | POST con token expirado | 401 Unauthorized | 401 — Sesión expirada. | PASS |
| TC-INT-010 | API / Contrato | Usuario no elige documento principal | Verificar endpoint solo JSON (sin multipart) | Sin campo archivo en API | Pendiente — validación manual Swagger | Pendiente |
| TC-INT-011 | API / Negocio | Mismo PDF con isReservado true vs false | 2 POST + comparar archivo | Mismo documento principal | Pendiente — GET metadata/hash | Pendiente |
| TC-INT-012 | API / Negocio | Anexos idénticos entre envíos | 2 POST con anexos + comparar | Mismos anexos fijos | Pendiente — GET anexos | Pendiente |
| TC-INT-013 | API / Negocio | Despachadora Agosto KE | GET trazabilidad/detalle | Entidad despachadora Agosto KE | Pendiente — GET comunicación | Pendiente |
| TC-INT-014 | API / Negocio | PA por defecto Otro procedimiento | GET detalle con PA | PA Otro procedimiento | Pendiente — GET detalle | Pendiente |
| TC-INT-015 | API / Negocio | Documento principal fijo con FEA | GET metadata documento | prueba_dipres_test.pdf con FEA | Pendiente — GET archivo | Pendiente |
| TC-INT-016 | API / Funcional | Creación individual (no masiva) | 1 POST = 1 id | Un id por request | Validado en suite (89722–89726 distintos) | PASS |
| TC-INT-017 | API / E2E | Flujo acuse de recibo | POST → GET pendientes → PUT acuse | Flujo recepción completo | Pendiente ejecución E2E — npm run test_recepcion_e2e | Pendiente |
| TC-INT-018 | API / E2E | Flujo rechazo | POST → GET pendientes → PUT rechazo | Flujo rechazo completo | Pendiente ejecución E2E — npm run test_recepcion_e2e | Pendiente |

Matriz completa en Excel: docs/api-v3.5/matriz_api_test_recepcion_integracion_DocDigital.xlsx

# 7. Evidencias adjuntas (insertar capturas)

| ID | Tipo evidencia | Descripción | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Reporte HTML Cucumber | reports/index.html — 10 scenarios, 100% passed | Captura dashboard + detalle feature |
| E-02 | Terminal ejecución | npm run test_recepcion_report — 10 scenarios (10 passed) | Captura terminal |
| E-03 | Probe manual | npm run probe:test-recepcion — id 89721 | Captura terminal |
| E-04 | Correos DocDigital | Comunicaciones 89721, 89722, 89723, 89724, 89725, 89726 | Captura bandeja Gmail no-reply |
| E-05 | Plataforma DocDigital | Detalle comunicación en Oficina de Partes QA | Captura web docv3.test |
| E-06 | Matriz de pruebas | matriz_api_test_recepcion_integracion_DocDigital.xlsx | Archivo Excel 18 casos TC-INT |
| E-07 | Bloqueo previo | Swagger 401 ENTIDAD_TEST (23-06) + config Pablo (24-06) | Capturas Asana / Swagger |
| E-08 | Código automatización | postTestRecepcion.feature + steps + requestBodies | Repositorio main |

E-01 — Reporte Cucumber (dashboard 10/10):

[ Insertar captura aquí ]

E-02 — Terminal 10 scenarios passed:

[ Insertar captura aquí ]

E-03 — Probe test-recepcion id 89721:

[ Insertar captura aquí ]

E-04 — Bandeja correos 89721–89726:

[ Insertar captura aquí ]

E-05 — Pantalla DocDigital (detalle comunicación):

[ Insertar captura aquí ]

# 8. Conclusiones

Las pruebas automatizadas del endpoint POST /pruebas-integracion/comunicaciones/test-recepcion fueron ejecutadas exitosamente en ambiente QA tras la configuración de credenciales entidad test. Se validaron escenarios positivos con flags opcionales, validaciones de campos obligatorios y criterios de seguridad OAuth.

La suite Cucumber @TestRecepcion reportó 10 escenarios passed (70 steps). Seis correos DocDigital (ids 89721 a 89726) confirman el procesamiento end-to-end. Los casos TC-INT-010 a 018 quedan documentados como pendientes para una segunda iteración.

Se recomienda el cierre de la tarjeta QA-5687 con entrega QA, dejando los casos pendientes de GET detalle y E2E acuse/rechazo para seguimiento futuro.

# 9. Anexos

Anexo A: matriz_api_test_recepcion_integracion_DocDigital.xlsx

Anexo B: reports/index.html (reporte Cucumber)

Anexo C: Capturas correos DocDigital 89721–89726

Anexo D: postTestRecepcion.feature — src/api-test/apiComunicaciones/features/

Anexo E: Manual API MW v3.5 — docs/api-v3.5/

_______________________________
Juan Francisco Candia (JFC)
QA Automatizador
Fecha: 24-06-2026